|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称：焦点学苑 | 项目编号： |
| 版本：焦点学苑1.0 | 密级：内部资料 |

焦点学苑项目关闭总结

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **作者：** | 高兴奎 | **日期：** | 2019-05-11 |
| **评审：** |  | **日期：** | yyyy-mm-dd |
| **批准：** |  | **日期：** | yyyy-mm-dd |

修订记录

| 日期 | 修订版本号 | 修改章节 | 修改描述 | 修订者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

目录

[焦点学苑项目关闭总结 1](#_Toc514487591)

[修订记录 2](#_Toc514487592)

[一、 项目进度总结 4](#_Toc514487593)

[二、 项目完成情况 4](#_Toc514487594)

[三、 经验总结及改进建议 4](#_Toc514487595)

# 项目进度总结

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目阶段 | 计划 | | 实际 | | 项目进度偏移（天） |
| 开始日期 | 结束日期 | 开始日期 | 结束日期 |
| 立项 | 2019-04-11 | 2019-05-11 | 2019-05-04 | 2019-05-12 | 1 |
| 计划 | 2019-04-12 | 2019-05-12 | 2019-04-10 | 2019-05-13 | 3 |
| 需求 | 2019-04-08 | 2019-05-08 | 2019-04-07 | 2019-05-09 | 1 |
| 设计 | 2019-04-16 | 2019-05-06 | 2019-04-20 | 2019-05--08 | 2 |
| 编码 | 2019-04-15 | 2019-05-03 | 2019-04-08 | 2019-05-12 | 9 |
| 测试 | 2019-04-20 | 2019-05-01 | 2019-04-18 | 2019-05-09 | 8 |

# 项目完成情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能模块 | 完成情况 | 负责人 | 文档页数 | 代码量 | bugs | 缺陷率  （每百行bug数） |
| 首页模块 | 100% | 高兴奎 |  | 300 |  | 10% |
| 查询模块 | 100% | 刘磊，金思锦 |  | 200 |  | 20% |
| 注册登录模块 | 100% | 高鹏 |  | 200 |  | 6% |
| 修改模块 | 100% | 姜凯 |  | 100 |  | 3% |
| 总计： | | |  |  |  |  |

# 经验总结及改进建议

总结：

在制作一个网站之前，首先必须先定位网页的方向，及确定所制作网站的标题。选好标题后，开始采集内容，要有自己的特色，不能跟平常中看到的网页一样，应该突出自己独特的个性；网页页面设计整体的排版设计也是不可忽略的，要使用户在狭窄的电脑屏幕上阅读，很重要的一个原则是合理的运用空间，让自己的网页疏密有致，仅仅有条，给人一种很轻松的感觉。

通过这次制作网页的过程，我们最大的感受就是制作网页计划的重要性。一个好的计划可以详细制定网页的相关内容，为后面的工作节省很多时间，所以在制定计划时要有充分的准备。对制作网页要有兴趣，毕竟兴趣是任何事情的动力，只要有兴趣，就可以不怕困难，永往直前；也要不耻下问，对于我们这种刚学做网页的人来说，应该多多摸索页面上的一些功能，留心处处皆学问，搞不清的东西，通过求助老师或同学；还要多方浏览，只有多方浏览，取人之长，补自己之短。在你浏览别人的网页的同时，你还可以收集一些重要网址，以便以后运用；还要准备一些工具，网站，U盘。想要制作好一个网站，需要与伙伴交流沟通，集合众人之力才能做出好的网页。

交友网站涉及面广，同时运用甚多，可学习到多面。在这个过程中我们小组也认识到了自己在学习过程中还有很多不成熟的地方，许多学习到的知识还不能熟练的应用到实战上去。通过这项目我们把学习到的知识进行了巩固和加强，在项目中遇到的问题通过上网查询，解决问题的这个过程中也学习到了许多在课堂上面没有学到的知识。处了学习到了知识，在完成项目的过程中我们小组也学习到了怎么进行团队合作，怎么与团队中的其他人沟通遇到的问题，一起解决问题

建议：由于时间和我们自身知识储备的问题，我们还有很多想要完成的功能还没有完成。 比如：评论功能，好友聊天功能，好友页面等等许多，我们这个项目还有很多的地方需要我们进行完善，我们小组只是完成了这个网站里的一小部分。希望我们小组能在之后学习到更多知识后，把这网站能完整的搭建出来，实现所有的功能。