|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称： | 项目编号： |
| 版本： | 密级：内部资料 |

XXXX项目关闭总结

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **作者：** | 高鹏 | **日期：** | 2019-05-11 |
| **评审：** |  | **日期：** | yyyy-mm-dd |
| **批准：** |  | **日期：** | yyyy-mm-dd |

修订记录

| 日期 | 修订版本号 | 修改章节 | 修改描述 | 修订者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

目录

[XXXX项目关闭总结 1](#_Toc514487591)

[修订记录 2](#_Toc514487592)

[一、 项目进度总结 4](#_Toc514487593)

[二、 项目完成情况 4](#_Toc514487594)

[三、 经验总结及改进建议 4](#_Toc514487595)

# 项目进度总结

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目阶段 | 计划 | | 实际 | | 项目进度偏移（天） |
| 开始日期 | 结束日期 | 开始日期 | 结束日期 |
| 立项 | 2019-04-11 | 2019-05-11 | 2019-05-04 | 2019-05-12 | 1 |
| 计划 | 2019-04-12 | 2019-05-12 | 2019-04-10 | 2019-05-13 | 3 |
| 需求 | 2019-04-08 | 2019-05-08 | 2019-04-07 | 2019-05-09 | 1 |
| 设计 | 2019-04-16 | 2019-05-06 | 2019-04-20 | 2019-05--08 | 2 |
| 编码 | 2019-04-15 | 2019-05-03 | 2019-04-08 | 2019-05-12 | 9 |
| 测试 | 2019-04-20 | 2019-05-01 | 2019-04-18 | 2019-05-09 | 8 |

# 项目完成情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能模块 | 完成情况 | 负责人 | 文档页数 | 代码量 | bugs | 缺陷率  （每百行bug数） |
| 首页模块 | 100% | 高兴奎 | 3页 | 1000 |  | 10% |
| 查询模块 | 100% | 刘磊，金思锦 | 6页 | 2600 |  | 20% |
| 注册登录模块 | 100% | 高鹏 | 3页 | 1000 |  | 6% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 总计： | | |  |  |  |  |

# 经验总结及改进建议

总结：交友网站涉及面广，同时运用甚多，可学习到多面。

建议：因为交友网站是为了交友，所以涉及面比较广泛，就会出现很多漏洞，比如一些无聊广告和一些无聊交友信息，也会出现很多素质低下和恶意的人，所以因为太过开放所以不会筛选，就会有各种形形色色的人参差不齐的人，会恶化网站，给真正想交友的人带来一些不良体验或者不太好的印象。