|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称：焦点学苑 | 项目编号： |
| 版本：焦点学苑1.0 | 密级：内部资料 |

焦点学苑项目关闭总结

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **作者：** | 高兴奎 | **日期：** | 2019-05-11 |
| **评审：** |  | **日期：** | yyyy-mm-dd |
| **批准：** |  | **日期：** | yyyy-mm-dd |

修订记录

| 日期 | 修订版本号 | 修改章节 | 修改描述 | 修订者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

目录

[焦点学苑项目关闭总结 1](#_Toc514487591)

[修订记录 2](#_Toc514487592)

[一、 项目进度总结 4](#_Toc514487593)

[二、 项目完成情况 4](#_Toc514487594)

[三、 经验总结及改进建议 4](#_Toc514487595)

# 项目进度总结

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目阶段 | 计划 | | 实际 | | 项目进度偏移（天） |
| 开始日期 | 结束日期 | 开始日期 | 结束日期 |
| 立项 | 2019-04-11 | 2019-05-11 | 2019-05-04 | 2019-05-12 | 1 |
| 计划 | 2019-04-12 | 2019-05-12 | 2019-04-10 | 2019-05-13 | 3 |
| 需求 | 2019-04-08 | 2019-05-08 | 2019-04-07 | 2019-05-09 | 1 |
| 设计 | 2019-04-16 | 2019-05-06 | 2019-04-20 | 2019-05--08 | 2 |
| 编码 | 2019-04-15 | 2019-05-03 | 2019-04-08 | 2019-05-12 | 9 |
| 测试 | 2019-04-20 | 2019-05-01 | 2019-04-18 | 2019-05-09 | 8 |

# 项目完成情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能模块 | 完成情况 | 负责人 | 文档页数 | 代码量 | bugs | 缺陷率  （每百行bug数） |
| 首页模块 | 100% | 高兴奎 | 3页 | 1000 |  | 10% |
| 登陆模块 | 100% | 刘磊，金思锦 | 6页 | 2600 |  | 20% |
| 注册模块 | 100% | 高鹏 | 3页 | 1000 |  | 6% |
| 社区模块 | 100% | 姜凯，金思锦 | 6页 | 3000 |  | 15% |
| 总计： | | |  |  |  |  |

# 经验总结及改进建议

总结：在制作一个网站之前，首先必须先定位网页的方向，及确定所制作网站的标题。选好标题后，开始采集内容，要有自己的特色，不能跟平常中看到的网页一样，应该突出自己独特的个性；网页页面设计整体的排版设计也是不可忽略的，要使用户在狭窄的电脑屏幕上阅读，很重要的一个原则是合理的运用空间，让自己的网页疏密有致，仅仅有条，给人一种很轻松的感觉。

通过这次制作网页的过程，我们最大的感受就是制作网页计划的重要性。一个好的计划可以详细制定网页的相关内容，为后面的工作节省很多时间，所以在制定计划时要有充分的准备。对制作网页要有兴趣，毕竟兴趣是任何事情的动力，只要有兴趣，就可以不怕困难，永往直前；也要不耻下问，对于我们这种刚学做网页的人来说，应该多多摸索页面上的一些功能，留心处处皆学问，搞不清的东西，通过求助老师或同学；还要多方浏览，只有多方浏览，取人之长，补自己之短。在你浏览别人的网页的同时，你还可以收集一些重要网址，以便以后运用；还要准备一些工具，网站，U盘。想要制作好一个网站，需要与伙伴交流沟通，集合众人之力才能做出好的网页。

建议：因为交友网站是为了交友，所以涉及面比较广泛，就会出现很多漏洞，比如一些无聊广告和一些无聊交友信息，也会出现很多素质低下和恶意的人，所以因为太过开放所以不会筛选，就会有各种形形色色的人参差不齐的人，会恶化网站，给真正想交友的人带来一些不良体验或者不太好的印象。