|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称： | 项目编号： |
| 版本： | 密级：内部资料 |

焦点学苑项目立项报告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **作者：** | 金思锦 | **日期：** | 2019-03-30 |
| **评审：** |  | **日期：** | yyyy-mm-dd |
| **批准：** |  | **日期：** | yyyy-mm-dd |

修订记录

| 日期 | 修订版本号 | 修改章节 | 修改描述 | 修订者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

目录

[焦点学苑项目立项报告 1](#_Toc5809673)

[修订记录 2](#_Toc5809674)

[一、 项目提出 4](#_Toc5809675)

[二、 人员及计划时间 4](#_Toc5809676)

[三、 风险评估及规避 5](#_Toc5809677)

# 项目提出

* **项目简介**

一个为用户提供交流的平台，用户可以在这平台上学习怎么和陌生人聊天，可以在论坛上和其他人交流认识，提供这种这平台上展示自己来认识更多其他的人

* **项目目标**

实现需求规格表中的需求，给用户良好的使用体验

# 人员及计划时间

* **项目计划时间**

2019年03月29日 – 2019年05月20日（共2月）

* **开发团队组成**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 角色 | 人数 | 姓名 | 主要职责 |
| 项目经理 | 1 | 金思锦 | 分派模块给组员，做一部分模块 |
| 团队成员 | 4 | 刘磊 | 编写后台 |
| 姜凯 | 前端模块 |
| 高兴奎 | 前端模块 |
| 高鹏 | 前端模块 |

* **工作量估计**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **阶段** | **模块** | **工作量估计（人天）** | **说明** |
| 第一阶段 | 个人信息模块，首页推送模块，文章模块，社区模块，注册登录模块，后台 | 5人14天 | 对网站进行大致搭建 |
| 第二阶段 | 整体 | 5人14天 | 整合模块对其中出现的问题进行处理，减少bug |
| 总工作量（人天）： | 10人28天 | | |

# 风险评估及规避

* **技术风险**

1．还未学习过如何算法

2. 对项目中的方法还不熟悉

3.对一些项目中需要的工具还不了解

* **管理风险**

1.在项目中组员的时间不够 难以及时完成规定时间内的任务

2.在项目中一名组员受伤，难以完成任务

* **其他风险**

暂无